安徽华塑股份有限公司招标计划表

| 序号 | 项目名称 | 申请单位 | 项目概况 | 投资估算（万元） | 计划工期 | 预计招标时间 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产6万吨三氯氢硅项目EPCT总承包 | 三氯氢硅项目组 | 年产6万吨三氯氢硅项目EPCT（设计、采购、施工、性能考核验收等）总承包。建设内容包含但不限于：氯化氢合成工序、氯化氢干燥加压工序、三氯氢硅合成工序、精馏工序、变压吸附工序、硅粉仓库、三氯氢硅储存发运（含2*1000m³球罐）、三废处理工序、事故水池、初期雨水池、冷冻工序、配电室、仪表机柜间、公共管廊、道路、地下管网等。 | 28374 | 计划 2023 年 6 月开工，2024 年 4 月投产 | 2023年2月 |  |
| 2 | 年产6万吨三氯氢硅项目监理 | 三氯氢硅项目组 | 安徽华塑股份有限公司年产6万吨三氯氢硅项目监理，工作具体包括但不限于：初步设计、设备成套供货、建安施工、机械竣工、单机试车、联动试车、投料试车、性能考核、竣工验收、后评价等项目全过程监理服务工作。 | 140 | 计划 2023 年 6 月开工，2024 年 4 月投产 | 2023年2月 |  |
| 备注：本次公开的招标计划是本单位招标工作的初步安排，最终以实际招标时的信息为准。 |  |  |  |  |  |  |  |