安徽华塑股份有限公司招标计划表

| 序 号 | 项目名称 | 申请单位 | 项目概况 | 投资估算（万元） | 计划工期 | 预计招标时间 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程及配套辅助设施优化改造项目EPC总承包 | 公辅项目组 | 安徽华塑股份有限公司公用工程及配套辅助设施优化改造项目 EPC 总承包，项目内容包括但不限于：空压制氮装置、脱盐水装置、中水回用装置（含蒸发）、工业水装置、项目配电室、仪表机柜间、公共管廊、装置内管廊、道路、照明、地下隐蔽工程、公用配套辅助设施、新建项目（包含但不限于 PBAT、CPE、有机硅、三氯氢硅等项目）公用工程与现有系统的连接（含连接所需改造）等，投标人负责本项目详细设计、采购、施工、单机试车、机械竣工直至工程交接前的全部工作, 并在联动试车、投料试车、开车和性能考核阶段向业主提供技术指导、支持服务和工程消缺等相关工作。 | 43373.05 | 计划开工时间 2023 年 6 月初，2024 年 4 月底机械竣工。 | 2023年3月 |  |
| 2 | 公用工程及配套辅助设施优化改造项目监理 | 公辅项目组 | 安徽华塑股份有限公司公用工程及配套辅助设施优化改造项目监理，工作具体包括但不限于：负责从工程场平、设备成套供货、建安施工、机械竣工、单机试车、联动试车、投料试车、性能考核、竣工验收、后评价等监理工作。 | 160 | 计划开工时间 2023 年 6 月初，2024 年 4 月底机械竣工。 | 2023年3月 |  |
| 备注：本次公开的招标计划是本单位招标工作的初步安排，最终以实际招标时的信息为准。 |  |  |  |  |  |  |  |